## Slide 1
AI駆動開発 導入のご提案（第2回）
コストを抑え、内製化を進める
AI駆動開発 段階的導入のご提案
現在の開発・運用のうち「AIに任せられる作業」から切り出し、お客様自身で回せる範囲（内製）を計画的に広げます。
2026年6月 ｜ ご提案資料

## Slide 2
前回のご提案を踏まえて
いただいたご反応・ご懸念を整理し、それぞれに対する今回の打ち手を明確にします
2 / 9
※ コスト最適化が重要な経営テーマと伺っており、その前提でご提案します。
運用保守
ご関心
いただいたお声
Jiraでの問い合わせ対応にご関心。
既に運用中で効果を出しやすい。
今回のご提案
一次受けから着手し、
早期に効果を実感いただきます。
システム開発
継続検討
いただいたお声
全面適用は時期尚早だが、
自動化の余地はある。
今回のご提案
工程を切り出し、置き換え可能な
作業から段階的に適用します。
AI駆動開発
ご懸念
いただいたお声
ナレッジベース構築にかかる
SI費用にご懸念。
今回のご提案
既存資産＋テンプレート活用で
SI費を圧縮します（後述）。
本日のご提案テーマ
大きな投資ではなく、段階的・部分適用で「コストを抑えながら内製化を進める」

## Slide 3
ご提案の基本方針：一気にではなく、段階的に
全工程を一度に置き換えるのではなく、作業を切り出してAIに任せ、内製範囲を計画的に広げます
3 / 9
一気に全置き換え（難しい）
初期コスト・リスクが大きく、投資判断が重い
効果が出る前に頓挫し、現場が混乱しやすい
業務知識の整理が追いつかず形骸化する
段階的に部分適用（おすすめ）
小さく始め、低リスク・低コストで検証できる
効果を確認しながら適用範囲を広げられる
SI依存を減らし、内製でできる範囲が増える
1
切り出す
2
AIに任せる
3
範囲を拡げる
4
内製化（自走）
SIへの依存：減少 ↓
お客様の内製範囲：拡大 ↑
※ 本日は「どの作業をAIに任せられるか（次ページ）」と「どこから始め、どこをゴールにするか」を具体化します。

## Slide 4
工程別：AIエージェントに置き換えられる作業
要件定義から保守・運用まで。色が濃いほどAIに任せられる作業です（判断・現場対話は人が担当）
4 / 9
置き換え可能
一部支援（AI補助）
人が主導
1 要件定義
各工場担当者へのヒアリング
ヒアリング結果の要件整理・文書化
抜け漏れ・曖昧点の洗い出し
2 設計
方式・アーキテクチャ設計
設計書のドラフト作成
既存仕様の調査・整理
3 実装
定型コードの生成
コードレビュー補助
複雑なロジックの作り込み
4 テスト
テストケース・コード生成
テスト実行・回帰テスト
受け入れ基準の判断
5 移行・リリース
手順書・リリースノート作成
移行データの整合チェック
リリース可否の最終判断
6 保守・運用
問い合わせの一次受け・回答
障害の一次切り分け・ログ解析
重大障害の最終対応・判断
ポイント：「判断」と「現場との対話」は人が担い、「整理・生成・定型処理」はAIへ。 例）要件は人がヒアリングし、その整理・文書化はAIが担当。

## Slide 5
まずは「始めやすい領域」から
効果が見えやすく、限定スコープで試せる工程からAI活用を開始します
5 / 9
運用保守の一次受け
（Jira問い合わせ）
RECOMMENDED
対象工程
ユーザーからの問い合わせ一次対応（社内業務アプリ）
AIが担うこと
チケットの自動分類・優先度付け、過去事例を参照した一次回答ドラフト
始めやすい理由
既に運用中で、過去チケットをそのまま学習データに活用できる
期待効果
一次対応工数の削減、対応品質の均一化、属人化の解消
開発・テストの一部
対象工程
定型的な実装とテスト（既存の開発フロー内）
AIが担うこと
テストコード・テストケース生成、コードレビュー補助、定型実装
始めやすい理由
範囲を限定でき、今の開発プロセスに追加するだけで試せる
期待効果
開発・テスト工数の削減、レビュー品質の底上げ
※ まず①で効果を確認し、②へ広げていくのがおすすめです。

## Slide 6
内製化のゴールと、そこへ至るロードマップ
「お客様が自前で巻き取る範囲」をゴールに定め、段階的に到達します
6 / 9
ゴール（内製化の到達点）：運用保守の一次対応と定型的な開発・テストを、お客様の内製チームで完結できる状態へ
STEP 1
小さく始める
対象
運用保守の一次受け（Jira）
内製でできる
一次回答の運用・改善
SI関与
初期構築・型提供（大）
STEP 2
広げる
対象
開発・テストの一部
内製でできる
定型開発・テストをAIで内製
SI関与
拡張支援・伴走（中）
STEP 3
定着させる
対象
適用範囲を複数チームへ拡大
内製でできる
AI活用が定着し標準化
SI関与
必要時のみスポット（小）
GOAL
内製で「一次対応＋定型開発・テスト」を完結
SIは高度・例外領域に集中
内製でカバーできる範囲
小
大（自走）

## Slide 7
ご懸念への回答：ナレッジベースは「ゼロから」作りません
既存資産を活かし、小さく始め、型を使うことで、構築にかかるSI費用を抑えます
7 / 9
ご懸念 「ナレッジベースをゼロから構築すると、SI費用がかさむのでは？」
1. 既存資産を活用
Jiraの過去チケット・既存マニュアル・設計書をAIが読み込みナレッジ化。ゼロからの棚卸しを大幅削減。
2. 小さく始める
問い合わせの多い領域から構築し、精度を確認しながら拡大。最初から全社網羅は目指しません。
3. 型を活用
取り込み・分類・回答生成の構築テンプレートを流用し、設計・実装のSI工数を圧縮します。
4. 内製で拡張
運用しながらお客様自身でナレッジを追加・改善。属人化せず継続SI費を抑制します。
「一括構築」ではなく「既存活用＋段階構築」で、初期費用とリスクを最小化します

## Slide 8
コストと内製化の見通し（イメージ）
大きな初期投資を避け、効果を確認しながら段階的に。外部依存（SI費）は徐々に逓減します
8 / 9
大
小
STEP 1
STEP 2
STEP 3
弊社(SI)の関与・費用
内製でカバーできる範囲
概念イメージです（実際の費用・比率は対象範囲により異なります）
コスト構造の変化
初期：型（テンプレート）活用で立ち上げ費用を圧縮
中期：内製化が進み、外部委託費が逓減
継続：SIは高度・例外領域のみ。固定的なSI費を変動費化
投資は段階的、効果は早期から。 コスト削減という経営課題と両立しながら、内製化を進められます。

## Slide 9
次の一歩：スモールスタートのご提案
まずは効果の見えやすい「運用保守の一次受け（Jira）」から、限定スコープで始めませんか
9 / 9
1
対象業務の選定
AIに任せる業務を
一緒に洗い出し・優先度付け
2
PoC（限定検証）
一次受け(Jira)などで
小さく効果を検証
3
効果評価・拡大
効果を測定し、次の
適用範囲と内製化計画を策定
弊社の役割（伴走支援）
初期セットアップと型（テンプレート）の提供
ナレッジ整備とAI活用の定着を支援
内製化に向けた運用ルール・体制づくり
PoCの想定（例）
スコープ：運用保守の一次受け（Jira）を1領域
期間：数週間〜（スコープに応じて）
評価指標：一次回答の自動化率／一次対応時間の削減率
まずは対象業務の洗い出しから、ご一緒させてください。
貴社の状況に合わせて、最小限のスコープからご提案します。