## Slide 1
AI駆動開発 導入のご提案（第2回）
コストを抑え、内製化を進める
AI駆動開発 段階的導入のご提案
現在の開発・運用のうち「AIに任せられる作業」から切り出し、お客様自身で回せる範囲（内製）を計画的に広げます。
2026年6月 ｜ ご提案資料

## Slide 2
前回のご提案を踏まえて
いただいたご反応・ご懸念を整理し、それぞれに対する今回の打ち手を明確にします
2 / 20
※ コスト最適化が重要な経営テーマと伺っており、その前提でご提案します。
運用保守
ご関心
いただいたお声
Jiraでの問い合わせ対応にご関心。
既に運用中で効果を出しやすい。
今回のご提案
一次受けから着手し、
早期に効果を実感いただきます。
システム開発
継続検討
いただいたお声
全面適用は時期尚早だが、
自動化の余地はある。
今回のご提案
工程を切り出し、置き換え可能な
作業から段階的に適用します。
AI駆動開発
ご懸念
いただいたお声
ナレッジベース構築にかかる
SI費用にご懸念。
今回のご提案
既存資産＋テンプレート活用で
SI費を圧縮します（後述）。
本日のご提案テーマ
大きな投資ではなく、段階的・部分適用で「コストを抑えながら内製化を進める」

## Slide 3
ご提案の基本方針：一気にではなく、段階的に
全工程を一度に置き換えるのではなく、作業を切り出してAIに任せ、内製範囲を計画的に広げます
3 / 20
一気に全置き換え（難しい）
初期コスト・リスクが大きく、投資判断が重い
効果が出る前に頓挫し、現場が混乱しやすい
業務知識の整理が追いつかず形骸化する
段階的に部分適用（おすすめ）
小さく始め、低リスク・低コストで検証できる
効果を確認しながら適用範囲を広げられる
SI依存を減らし、内製でできる範囲が増える
1
切り出す
2
AIに任せる
3
範囲を拡げる
4
内製化（自走）
SIへの依存：減少 ↓
お客様の内製範囲：拡大 ↑
※ 本日は「どの作業をAIに任せられるか（次ページ）」と「どこから始め、どこをゴールにするか」を具体化します。

## Slide 4
工程別：AIエージェントに置き換えられる作業
要件定義から保守・運用まで。色が濃いほどAIに任せられる作業です（判断・現場対話は人が担当）
4 / 20
置き換え可能
一部支援（AI補助）
人が主導
1 要件定義
各工場担当者へのヒアリング
関連資料・過去要件の収集整理
ヒアリング結果の要件整理・文書化
抜け漏れ・曖昧点の洗い出し
2 設計
方式・アーキテクチャ設計
既存仕様の調査・整理
設計書のドラフト作成
設計レビュー・整合性チェック
3 実装
定型コードの生成
単体テストの実装
コードレビュー補助
複雑なロジックの作り込み
4 テスト
テストケース・コード生成
テスト実行・回帰テスト
テスト結果の集計・報告
受け入れ基準の判断
5 移行・リリース
手順書・リリースノート作成
移行データの整合チェック
切り戻し手順の整備
リリース可否の最終判断
6 保守・運用
問い合わせの一次受け・回答
FAQ・ナレッジの自動更新
障害の一次切り分け・ログ解析
重大障害の最終対応・判断
ポイント：「判断」と「現場との対話」は人が担い、「整理・生成・定型処理」はAIへ。 例）要件は人がヒアリングし、その整理・文書化はAIが担当。

## Slide 5
各作業へのAI導入方法（5つのパターン）
工程マップ（前ページ）の作業ごとに、主に次の5つの方法でAIを導入します
5 / 20
AI導入方法
対象アイテム（例）
導入の進め方
1 文書ドラフト生成
要件の整理・文書化／設計書ドラフト／手順書作成
既存フォーマットを基にAIがドラフト生成 → 人がレビュー・確定
2 ナレッジ検索・一次回答（RAG）
問い合わせ一次回答／FAQ更新／資料・仕様の調査
過去チケット・マニュアルを検索基盤に取り込み、質問に回答・要約
3 コード生成・レビュー補助
定型コード生成／単体テスト実装／レビュー補助
AI Editor・エージェントを開発環境に組み込み、規約に沿って生成
4 テスト自動化
テストケース生成／回帰テスト／結果集計
仕様からテストを生成し、CI/CDに組み込んで自動実行・集計
5 ログ・データ解析（検知）
障害の一次切り分け／移行データ整合／整合性チェック
ログ・データをAIが解析し、異常・差分・矛盾を検出して提示
※ まずはRAGによる「一次回答」から着手し、効果を見ながら他の方法へ広げるのがおすすめです。

## Slide 6
iOS＋AWSにおけるAI活用：開発とテスト
フロント（iOSアプリ）とバックエンド（API Gateway＋Lambda）それぞれの開発・テストに、AIをこう使います
6 / 20
iOSアプリ（Swift / SwiftUI）
開発
主なツール
Xcode 26 Coding Intelligence（Claude/ChatGPT内蔵）、Claude Code、Cursor
AIがやること
SwiftUI画面・ViewModelの生成、API通信とCodableモデルの自動生成、定型実装・リファクタ（26.3はエージェント型で複数ファイル変更も）
テスト
主なツール
XCTest（単体）／XCUITest（UI）、Xcodeのコーディングエージェント
AIがやること
ロジックの単体テスト生成、UIテストの雛形、スナップショットテスト、テスト失敗の原因切り分け
AWS バックエンド（API Gateway＋Lambda）
開発
主なツール
Kiro（AWSの仕様駆動エージェントIDE）、Claude Code、Copilot
AIがやること
Lambdaハンドラ生成（Node/TS・Python）、API Gatewayのルート＋IaC（SAM/CDK）生成、OpenAPI定義の整備
テスト
主なツール
Jest／pytest（＋AWS SDKモック）、SAM local／LocalStack、k6
AIがやること
Lambdaの単体テスト生成、API結合テスト、ローカル実行用イベント生成、負荷テスト雛形、CloudWatchログ解析
OpenAPI／スキーマを“共通の契約”に：同じ定義からAIがLambda側の入出力検証とiOS側のCodableモデルを生成し、フロントとバックの整合を自動で維持します。
※ iOSのビルド・テストはmac（Xcode／シミュレータ）環境が前提です（CI：Xcode Cloud／GitHub Actions[mac runner]）。

## Slide 7
工程別：RAGが必要な作業／不要な作業
事前のナレッジ基盤（RAG）が要る作業と、手元の情報だけで始められる作業を工程ごとに色分けします
7 / 20
要RAG（社内知識）
RAG不要（手元の情報でOK）
1 要件定義
要件の整理・文書化
関連資料・過去要件の収集
既存仕様の参照・調査
抜け漏れ・曖昧点の確認
2 設計
設計書のドラフト作成
方式・アーキ設計の補助
既存設計・規約の参照
整合性・影響範囲の確認
3 実装
定型コードの生成
単体テストの実装
コードレビュー補助
社内ライブラリ・規約の参照
4 テスト
テストケース・コード生成
テスト実行・回帰テスト
結果の集計・報告
過去不具合・既知事象の参照
5 移行・リリース
手順書・リリースノート作成
切り戻し手順の整備
移行データの整合チェック
過去リリース・障害履歴の参照
6 保守・運用
問い合わせの一次回答
FAQ・ナレッジの自動更新
障害の一次切り分け
ログ・データの解析
ポイント：上流〜テストの多くはRAG不要で着手可。RAGが要るのは主に保守・運用（問い合わせ・障害）と、社内資産を“参照”する作業のみです。

## Slide 8
RAGはどこまで整えると何ができるか（投資の目安）
対象データ範囲を段階的に広げ、整備工数に応じて到達できる精度・効果を示します
8 / 20
L0 RAGなし
工数：不要
対象データ
なし（手元の情報のみ）
できること
コード生成・テスト・文書ドラフトなどはこの段階で実施可
到達：一般的な開発・テスト支援
L1 小さく整備
工数：小
対象データ
問い合わせの多い1領域（FAQ・主要マニュアル）
できること
頻出の問い合わせに一次回答。まず効果を体感
到達：一次回答の自動化（限定領域）
L2 部門へ拡大
工数：中
対象データ
部門の規程・手順書・過去チケット
できること
対応範囲が広がり、検索・要約の精度が向上
到達：部門の問い合わせ・ナレッジを概ねカバー
L3 全社・最新化
工数：大
対象データ
全社の資料＋自動更新・鮮度管理
できること
高いカバー率を内製で維持。属人化を解消
到達：全社ナレッジを継続活用（自走）
整備工数（投資）
※ まずはL1（小さく整備）から。効果を確認しながら必要な範囲だけL2・L3へ広げ、過剰投資を避けます。

## Slide 9
機能追加・運用保守に効くAI活用
新規開発よりも、既存システムへの機能追加と運用保守でこそAIの効果が出ます
9 / 20
なぜ効くか：機能追加・保守は「既存コード・仕様・チケット」という“手元の素材”が揃っており、AIが文脈を掴みやすい＝低リスクで効果を出しやすい領域です。
影響調査・既存把握
RAG不要
改修時の影響範囲をAIが調査。既存コード・仕様を読み解き、関連箇所を提示。
機能追加の実装支援
RAG不要
既存のコード規約に沿って差分実装・リファクタ。iOS/Lambda双方に対応。
回帰テストの自動化
RAG不要
改修箇所のテストを自動生成・実行。デグレを早期に検知し品質を担保。
仕様・ドキュメント整備
RAG不要
古い・無い仕様書をコードから復元（リバース）。改修のたびに最新化。
問い合わせ一次対応
要RAG
Jira問い合わせの自動分類・一次回答。前回ご関心の領域（要RAG）。
障害対応・ログ解析
要RAG
ログ・アラートをAIが要約し、原因候補と対応手順を提示。復旧を短縮。
※「RAG不要」の4作業は事前準備なしで即着手可。「要RAG」の2作業（問い合わせ・障害）はRAGを小さく整えるほど精度が上がります。

## Slide 10
伴走支援ロードマップ：完全自走（SI費ゼロ）まで
弊社の関与を段階的に減らし、最終的にSI関与ゼロ＝内製完結へ。各フェーズの支援内容・成果物を具体化します
10 / 20
Phase 1 立ち上げ
目安：数週間
Phase 2 並走
目安：1〜数か月
Phase 3 自走支援
目安：数か月〜
Phase 4 完全自走
到達後は継続
弊社が提供
（主導）
導入計画・対象選定
型/テンプレート・実行環境の提供
レビュー・伴走支援
プロンプト/運用の改善
標準化・人材育成
必要時のみ技術支援
関与なし（必要時のみ単発支援）
一緒にやる
（伴走）
PoCの設計と実施
AI活用ルールの整備
最初の業務へ本適用
ナレッジ(RAG)を小さく整備
他チーム・他業務へ横展開
品質/効果の測定
（弊社の常時関与は終了）
お客様が担う
（内製）
進め方を体験して把握
AI活用を内製で運用開始
内製で運用・改善を主導
高度領域も含め内製で完結
主な成果物
PoC結果・導入計画書
初期テンプレート一式
運用手順・チェックリスト
FAQ/ナレッジ初版
社内標準・育成資料
効果測定レポート
内製完結（SI契約終了）
SI費（外部依存）
やや高
中
低
ゼロ
支援の考え方：「弊社が代行」→「一緒に実施」→「完全自走」へ。各フェーズの成果物を残し、最終的にSI費ゼロ（内製完結）を目指します。

## Slide 11
内製の現実的なゴール設定
最終ゴールは「完全自走（SI関与ゼロ）」。ただし現実的に到達するには、段取りと前提条件が必要です
11 / 20
最終ゴール：日常の機能追加・運用保守を含め、高度領域も内製で完結。SIの常時関与はゼロ（契約終了、必要時のみ単発）
内製で巻き取る範囲（現実的な順序）
まず内製
運用保守の一次対応・機能追加・テスト
効果が出やすく、手元の素材で回せる中心領域
次に内製
影響調査・設計補助・ナレッジ運用（RAG）
標準化と育成が進めば内製で十分担える
最後に内製
方式設計・難易度の高い改修・基盤更改
人材育成の到達後に巻き取り（完全自走の総仕上げ）
完全自走に必要な前提条件
内製人材の育成 AIを使いこなす担当者を計画的に育成
ナレッジの自走運用 RAGをお客様自身で更新・維持できる状態
標準・ルールの確立 AI活用の手順・品質基準・レビュー体制
改善が回る仕組み 効果測定と継続改善を内製で回せる
現実的なゴールの置き方：「完全自走」を到達点に据えつつ、前提条件が整う順に範囲を広げる。弊社は前提づくり（育成・標準化）を支援し、整い次第ゼロへ。

## Slide 12
伴走支援は「3つのアプローチ」から選べます
ご予算・体制・スピード感に合わせ、支援の進め方を選択（途中での切り替え・併用も可能）
12 / 20
A. ハンズオン型
一緒に手を動かす
弊社が実装・構築を一緒に担当
短期で確実に立ち上げ
難しい部分も伴走でカバー
弊社の関与
SI費
立ち上げ速度
向いているケース
立ち上げを急ぎたい／社内リソースが薄い
B. 伴走レビュー型
お客様主体＋弊社が伴走
お客様が手を動かし弊社がレビュー
つまずきを都度支援
費用と内製化のバランス型
弊社の関与
SI費
立ち上げ速度
向いているケース
コストと自走をバランスさせたい（標準）
C. コーチ型
教える・型を渡す
研修・テンプレ提供が中心
お客様が自力で推進
最も低コストで内製を促進
弊社の関与
SI費
立ち上げ速度
向いているケース
費用を最小化／自走志向が強い
※ 関与度・SI費・速度はアプローチ間の相対イメージです。次ページ以降で各アプローチを詳しく説明します。

## Slide 13
アプローチA：ハンズオン型（一緒に手を動かす）
弊社が実装・構築を一緒に担い、短期で確実に立ち上げます。リソースが薄くてもまず動かせます
13 / 20
支援の内容
弊社が主体で実装・構築 — ペアで開発しながら成果物を作る
難所も一緒に突破 — 影響調査・設計・実装まで伴走
並行して進め方を移転 — 作業を見せながらやり方を共有
このアプローチの特性
弊社の関与度
SI費
立ち上げ速度
進め方
1
弊社主導で構築・実装
2
お客様はペアで参加
3
成果物を引き渡し
4
徐々に主体を移す
メリット
立ち上げが速く確実
リソースが薄くても開始可
難易度の高い領域もカバー
留意点
初期のSI費は相対的に高め
意識しないと内製化が進みにくい
向いているケース
立ち上げを急ぎたい／社内リソースが限られる／最初の成功体験を確実に作りたい

## Slide 14
アプローチB：伴走レビュー型（お客様主体＋伴走）
お客様が手を動かし、弊社がレビュー・伴走で支えます。費用と内製化のバランスに優れた標準型です
14 / 20
支援の内容
お客様が実装・運用を主導 — 弊社はレビューと助言で支援
つまずきを都度サポート — 定例・チャットで質問に対応
内製化を着実に前進 — やりながら自走力を高める
このアプローチの特性
弊社の関与度
SI費
立ち上げ速度
進め方
1
お客様が実装・運用
2
弊社がレビュー・助言
3
改善点を反映
4
自走範囲を拡大
メリット
コストと自走のバランスが良い
実務を通じて確実に定着
範囲を柔軟に調整できる
留意点
お客様側に一定の工数が必要
ハンズオンより立ち上げは緩やか
向いているケース
コストを抑えつつ着実に内製化したい／実務を通じて育成したい（おすすめの標準型）

## Slide 15
アプローチC：コーチ型（教える・型を渡す）
研修と型（テンプレート）の提供が中心。最小コストでお客様の自走を後押しします
15 / 20
支援の内容
研修・ガイドの提供が中心 — AI活用の手順や勘所を伝える
型・テンプレートを提供 — そのまま使える雛形を渡す
お客様が自力で推進 — 弊社は要所のみ確認
このアプローチの特性
弊社の関与度
SI費
立ち上げ速度
進め方
1
研修・型の提供
2
お客様が自力で実践
3
要所で弊社が確認
4
自走で運用
メリット
最も低コスト
自走力が最短で育つ
短時間の関与で開始できる
留意点
お客様の主体性・体力が前提
難所は別途支援が必要な場合あり
向いているケース
費用を最小化したい／既に技術力があり自走志向が強い／まず小さく試したい

## Slide 16
まずは「始めやすい領域」から
効果が見えやすく、限定スコープで試せる工程からAI活用を開始します
16 / 20
運用保守の一次受け
（Jira問い合わせ）
RECOMMENDED
対象工程
ユーザーからの問い合わせ一次対応（社内業務アプリ）
AIが担うこと
チケットの自動分類・優先度付け、過去事例を参照した一次回答ドラフト
始めやすい理由
既に運用中で、過去チケットをそのまま学習データに活用できる
期待効果
一次対応工数の削減、対応品質の均一化、属人化の解消
開発・テストの一部
対象工程
定型的な実装とテスト（既存の開発フロー内）
AIが担うこと
テストコード・テストケース生成、コードレビュー補助、定型実装
始めやすい理由
範囲を限定でき、今の開発プロセスに追加するだけで試せる
期待効果
開発・テスト工数の削減、レビュー品質の底上げ
※ まず①で効果を確認し、②へ広げていくのがおすすめです。

## Slide 17
内製化のゴールと、そこへ至るロードマップ
「お客様が自前で巻き取る範囲」をゴールに定め、段階的に到達します
17 / 20
ゴール（内製化の到達点）：運用保守の一次対応と定型的な開発・テストを、お客様の内製チームで完結できる状態へ
STEP 1
小さく始める
対象
運用保守の一次受け（Jira）
内製でできる
一次回答の運用・改善
SI関与
初期構築・型提供（大）
STEP 2
広げる
対象
開発・テストの一部
内製でできる
定型開発・テストをAIで内製
SI関与
拡張支援・伴走（中）
STEP 3
定着させる
対象
適用範囲を複数チームへ拡大
内製でできる
AI活用が定着し標準化
SI関与
必要時のみスポット（小）
GOAL
内製で「一次対応＋定型開発・テスト」を完結
SIは高度・例外領域に集中
内製でカバーできる範囲
小
大（自走）

## Slide 18
ご懸念への回答：ナレッジベースは「ゼロから」作りません
既存資産を活かし、小さく始め、型を使うことで、構築にかかるSI費用を抑えます
18 / 20
ご懸念 「ナレッジベースをゼロから構築すると、SI費用がかさむのでは？」
1. 既存資産を活用
Jiraの過去チケット・既存マニュアル・設計書をAIが読み込みナレッジ化。ゼロからの棚卸しを大幅削減。
2. 小さく始める
問い合わせの多い領域から構築し、精度を確認しながら拡大。最初から全社網羅は目指しません。
3. 型を活用
取り込み・分類・回答生成の構築テンプレートを流用し、設計・実装のSI工数を圧縮します。
4. 内製で拡張
運用しながらお客様自身でナレッジを追加・改善。属人化せず継続SI費を抑制します。
「一括構築」ではなく「既存活用＋段階構築」で、初期費用とリスクを最小化します

## Slide 19
コストと内製化の見通し（イメージ）
大きな初期投資を避け、効果を確認しながら段階的に。外部依存（SI費）は徐々に逓減します
19 / 20
大
小
STEP 1
STEP 2
STEP 3
弊社(SI)の関与・費用
内製でカバーできる範囲
概念イメージです（実際の費用・比率は対象範囲により異なります）
コスト構造の変化
初期：型（テンプレート）活用で立ち上げ費用を圧縮
中期：内製化が進み、外部委託費が逓減
継続：SIは高度・例外領域のみ。固定的なSI費を変動費化
投資は段階的、効果は早期から。 コスト削減という経営課題と両立しながら、内製化を進められます。

## Slide 20
次の一歩：スモールスタートのご提案
まずは効果の見えやすい「運用保守の一次受け（Jira）」から、限定スコープで始めませんか
20 / 20
1
対象業務の選定
AIに任せる業務を
一緒に洗い出し・優先度付け
2
PoC（限定検証）
一次受け(Jira)などで
小さく効果を検証
3
効果評価・拡大
効果を測定し、次の
適用範囲と内製化計画を策定
弊社の役割（伴走支援）
初期セットアップと型（テンプレート）の提供
ナレッジ整備とAI活用の定着を支援
内製化に向けた運用ルール・体制づくり
PoCの想定（例）
スコープ：運用保守の一次受け（Jira）を1領域
期間：数週間〜（スコープに応じて）
評価指標：一次回答の自動化率／一次対応時間の削減率
まずは対象業務の洗い出しから、ご一緒させてください。
貴社の状況に合わせて、最小限のスコープからご提案します。